**Burndown Chart**


**Sprint 2/3**

ผลสรุปของการทำงานใน Sprint ที่ 2/3 ตั้งแต่วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 มีการประมาณการ Point ของงานทั้งหมดจากทั้ง 3 Sprint คือ 710 คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานตามแผน ทีม 4 สามารถทำงานสำเร็จตามแผนได้ทั้งหมด 710 คะแนน รายละเอียดดังตารางที่ 1-1

ตารางที่ 1-1 ปริมาณงานใน Sprint 2 (Burndown Chart)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint** | **เริ่มต้น** | **1** | **2** | **3** |
| การประมาณการงานที่ทำในแต่ละ Sprint (Estimated Size) | 710 | 465 | 235 | 0 |
| ปริมาณที่ทำสำเร็จ (Actual Size) | 710 | 465 | 235 | 0 |

จากรายละเอียดปริมาณงานใน Sprint ที่ 3 สามารถแสดงการเปรียบเทียบ Point งานที่ประมาณการ และ Point งานที่ทำสำเร็จเป็นแผนภาพกราฟ Burndown Chart ดังแผนภาพที่ 1-1

แผนภาพที่ 1-1 แผนภาพกราฟ Burndown Chart แสดงการเปรียบเทียบ Point งานใน Sprint ที่ 3

**Velocity Chart**


**Sprint 2/3**

ผลสรุปของการทำงานใน Sprint ที่ 2/3 ตั้งแต่วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 มีการประมาณการ Point ของงานทั้งหมดจากทั้ง 3 Sprint คือ 710 คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานตามแผน ทีม 4 สามารถทำงานสำเร็จตามแผนได้ทั้งหมด 710 คะแนน รายละเอียดดังตารางที่ 1-1

ตารางที่ 1-1 ปริมาณงานใน Sprint 3 (Burndown Chart)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint** | **1** | **2** | **3** |
| การประมาณการงานที่ทำในแต่ละ Sprint (Estimated Size) | 245 | 230 | 235 |
| ปริมาณที่ทำสำเร็จ (Actual Size) | 245 | 230 | 235 |

จากรายละเอียดปริมาณงานใน Sprint ที่ 3 สามารถแสดงการเปรียบเทียบ Point งานที่ประมาณการ และ Point งานที่ทำสำเร็จเป็นแผนภาพกราฟ Velocity Chart ดังแผนภาพที่ 1-1

แผนภาพที่ 1-1 แผนภาพกราฟ Velocity Chart แสดงการเปรียบเทียบ Point งานใน Sprint ที่ 3