**Burndown Chart**


**Sprint 2/6**

ผลสรุปของการทำงานใน Sprint ที่ 2/6 ตั้งแต่วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มีการประมาณการ Point ของงานทั้งหมดจากทั้ง 6 Sprint คือ 864 คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานตามแผน ทีม 4 สามารถทำงานสำเร็จตามแผนได้ทั้งหมด 864 คะแนน รายละเอียดดังตารางที่ 1-1

ตารางที่ 1-1 ปริมาณงานใน Sprint 6 (Burndown Chart)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint** | **เริ่มต้น** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| การประมาณการงานที่ทำในแต่ละ Sprint  (Estimated Size) | 993 | 748 | 518 | 283 | 207 | 129 | 0 |
| ปริมาณงานที่ทำสำเร็จ (Actual Size) | 993 | 748 | 518 | 283 | 207 | 129 | 0 |

จากรายละเอียดปริมาณงานใน Sprint ที่ 6 สามารถแสดงการเปรียบเทียบ Point งานที่ประมาณการ และ Point งานที่ทำสำเร็จเป็นแผนภาพกราฟ Burndown Chart ดังแผนภาพที่ 1-1



แผนภาพที่ 1-1 แผนภาพกราฟ Burndown Chart แสดงการเปรียบเทียบ Point งานใน Sprint ที่ 6

**Velocity Chart**


**Sprint 2/6**

ผลสรุปของการทำงานใน Sprint ที่ 2/6 ตั้งแต่วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มีการประมาณการ Point ของงานทั้งหมดจากทั้ง 6 Sprint คือ 864 คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานตามแผน ทีม 4 สามารถทำงานสำเร็จตามแผนได้ทั้งหมด 864 คะแนน รายละเอียดดังตารางที่ 1-1

ตารางที่ 1-1 ปริมาณงานใน Sprint 6 (Burndown Chart)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| การประมาณการงานที่ทำในแต่ละ Sprint  (Estimated Size) | 245 | 230 | 235 | 76 | 78 | 129 |
| ปริมาณที่ทำสำเร็จ (Actual Size) | 245 | 230 | 235 | 76 | 78 | 129 |

จากรายละเอียดปริมาณงานใน Sprint ที่ 6 สามารถแสดงการเปรียบเทียบ Point งานที่ประมาณการ และ Point งานที่ทำสำเร็จเป็นแผนภาพกราฟ Velocity Chart ดังแผนภาพที่ 1-1



แผนภาพที่ 1-1 แผนภาพกราฟ Velocity Chart แสดงการเปรียบเทียบ Point งานใน Sprint ที่ 6