**Burndown Chart**


**Sprint 2/8**

ผลสรุปของการทำงานใน Sprint ที่ 2/8 ตั้งแต่วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีการประมาณการ Point ของงานทั้งหมดจากทั้ง 8 Sprint คือ 1,073 คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานตามแผน ทีม 4 สามารถทำงานสำเร็จตามแผนได้ทั้งหมด 1,073 คะแนน รายละเอียดดังตารางที่ 1-1

ตารางที่ 1-1 ปริมาณงานใน Sprint 8 (Burndown Chart)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint** | **เริ่มต้น** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| การประมาณการงานที่ทำในแต่ละ Sprint  (Estimated Size) | 1,073 | 828 | 598 | 363 | 287 | 209 | 80 | 46 | 0 |
| ปริมาณที่ทำสำเร็จ (Actual Size) | 1,073 | 828 | 598 | 363 | 287 | 209 | 80 | 46 | 0 |

จากรายละเอียดปริมาณงานใน Sprint ที่ 8 สามารถแสดงการเปรียบเทียบ Point งานที่ประมาณการ และ Point งานที่ทำสำเร็จเป็นแผนภาพกราฟ Burndown Chart ดังแผนภาพที่ 1-1



แผนภาพที่ 1-1 แผนภาพกราฟ Burndown Chart แสดงการเปรียบเทียบ Point งานใน Sprint ที่ 8

**Velocity Chart**


**Sprint 2/8**

ผลสรุปของการทำงานใน Sprint ที่ 2/8 ตั้งแต่วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีการประมาณการ Point ของงานทั้งหมดจากทั้ง 8 Sprint คือ 1,073 คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานตามแผน ทีม 4 สามารถทำงานสำเร็จตามแผนได้ทั้งหมด 1,073 คะแนน รายละเอียดดังตารางที่ 1-1

ตารางที่ 1-1 ปริมาณงานใน Sprint 8 (Burndown Chart)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| การประมาณการงานที่ทำในแต่ละ Sprint  (Estimated Size) | 245 | 230 | 235 | 76 | 78 | 129 | 34 | 46 |
| ปริมาณที่ทำสำเร็จ (Actual Size) | 245 | 230 | 235 | 76 | 78 | 129 | 34 | 46 |

จากรายละเอียดปริมาณงานใน Sprint ที่ 8 สามารถแสดงการเปรียบเทียบ Point งานที่ประมาณการ และ Point งานที่ทำสำเร็จเป็นแผนภาพกราฟ Velocity Chart ดังแผนภาพที่ 1-1

แผนภาพที่ 1-1 แผนภาพกราฟ Velocity Chart แสดงการเปรียบเทียบ Point งานใน Sprint ที่ 8