16 กันยายน 2564

เรื่อง	ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทีม 4 ครั้งที่ 11/2564

เรียน	สมาชิกทีม 4

สิ่งที่แนบมา	1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ฉบับ

2. รายงานการประชุมทีม 4 ครั้งที่ 10/2564 จำนวน 1 ฉบับ

เนื่องด้วย นายวิรัตน์ สากร ได้กำหนดให้มีการประชุมของสมาชิกทีม 4 ครั้งที่ 11/2564 
ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00 – 22.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Discord
เพื่อพิจารณาถึงประเด็นสำคัญตามระเบียบวาระการประชุม

|  | ขอแสดงความนับถือ | ขอแสดงความนับถือ |
| --- | --- | --- |
|  | ....……………………….………........ | ....……………………….………........ |
|  | (นายวิรัตน์ สากร) ผู้เชิญประชุม | (นายวิรัตน์ สากร) หัวหน้าทีม |

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทีม 4 ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

วาระการประชุมทีม 4
ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์ Container Drop Management System : CDMS 
ครั้งที่ 11/2564

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00 – 22.00 น. 
แอปพลิเคชัน Discord

- เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- -ไม่มี-

- เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

- 2.1 รับรองรายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 10/2564

- เรื่องสืบเนื่อง

- -ไม่มี-

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- 4.1 การปรับแผน Sprint 3 ตามผลประเมินการตรวจวงรอบ

เรื่องอื่น ๆ

- 5.1 นัดหมายประชุมทีม ครั้งที่ 12/2564

รายงานการประชุมทีม 4
ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์ Container Drop Management System : CDMS 
ครั้งที่ 10/2564

วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 – 22.00 น. 
แอปพลิเคชัน Discord

รายนามผู้มาประชุม

| 1. | นายวิรัตน์ | สากร | Team Leader |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | นายธนาธิป | บุญเนตร | Support Manager |
| 3. | นายกิตติพศ | รุ่งเรือง | Supporter |
| 4. | นางสาววรรัตน์ | กะเสริม | Quality Assurance Manager |
| 5. | นายณัฐนันท์ | อมรเลิศวิทย์ | Quality Assurance |
| 6. | นายณัฐดนัย | อินทสร | Development Manager |
| 7. | นางสาววริศรา | ฤทธิศร | Developer |
| 8. | นางสาวทัศวรรณ | แววหงษ์ | Developer |
| 9. | นายเบญจพล | กสิกิจวสุนธรา | Developer |
| 10. | นางสาวปรีชญา | ชูศรีทอง | Plan Manager |
| 11. | นายกล้ายุทธ | ครองแก้ว | Planner |

รายนามผู้ไม่มาประชุม

|  | -ไม่มี- |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

เริ่มประชุม เวลา 20.00 น.

เมื่อถึงกำหนดเวลาในการประชุม และสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานการประชุม
กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

- 2.1 รับรองรายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 9/2564

- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งเขียนโดยนายวิรัตน์ สากร

เสนอโดย	นายวิรัตน์ สากร

ประเด็นที่เสนอ	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

มติ	ที่ประชุมรับรอง

วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

วาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- 4.1 วางแผนการทำงานใน Cycle 2

- สมาชิกทีม 4 นัดประชุมเพื่อวางแผนการทำงาน งานที่ต้องทำทั้งหมดใน Cycle ที่ พร้อมทั้งระบุวันที่ทำงาน และผู้รับผิดชอบงานทั้งหมด

เสนอโดย	นายวิรัตน์ สากร

ประเด็นที่เสนอ	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

มติ	ที่ประชุมรับทราบ

4.2 ปรับปรุงเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก

สมาชิกทีม 4 นัดประชุมเพื่อปรับปรุงเป้าหมายทีม เป้าหมายบทบาท เป้าหมายสมาชิกตามคำแนะนำจากผู้ประเมินใน Cycle ที่ 1 โดยมีการปรับปรุงในส่วนของเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละเป้าหมายให้มีความยากมากยิ่งขึ้น และได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การวัดความสำเร็จของเป้าหมายบทบาท ฝ่ายวางแผน

วาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุม เวลา 22.00 น.

| ลงชื่อ........................................ | ลงชื่อ........................................ | ลงชื่อ........................................ |
| --- | --- | --- |
| (นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์) | (นางสาววรรัตน์ กะเสริม) | (นายวิรัตน์ สากร) |
| ผู้บันทึกรายงานการประชุม | ผู้ตรวจรายงานการประชุม | ประธานการประชุม |

| เอกสารเช็คชื่อการเข้าร่วมประชุม |  |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ [Project Name] | ระบบการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ (Container Drop Management System : CDMS) |

วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 – 22.00 น. ครั้งที่ 10/2564

| รหัสนิสิต | ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง | ลงชื่อ | เวลาเข้า | เวลาออก | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62160109 | นายวิรัตน์ สากร | Team Leader |  | 20:05 | 22:00 |  |  |
| 62160012 | นายธนาธิป บุญเนตร | Support Manager |  | 19:59 | 22:00 |  |  |
| 62160323 | นายกิตติพศ รุ่งเรือง | Supporter |  | 20:06 | 22:00 |  |  |
| 62160107 | นางสาววรรัตน์ กะเสริม | Quality Assurance Manager |  | 19:57 | 22:00 |  |  |
| 62160009 | นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ | Quality Assurance |  | 19:58 | 22:00 |  |  |
| 62160150 | นายณัฐดนัย อินทสร | Development Manager |  | 19:56 | 22:00 |  |  |
| 62160108 | นางสาววริศรา ฤทธิศร | Developer |  | 19:55 | 22:00 |  |  |
| 62160153 | นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | Developer |  | 19:58 | 22:00 |  |  |
| 62160096 | นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | Developer |  | 19:54 | 22:00 |  |  |
| 62160157 | นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | Plan Manager |  | 19:55 | 22:00 |  |  |
| 62160322 | นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | Planner |  | 20:28 | 22:00 |  |  |
|  |  |  | ลงชื่อ ………………………………………... (นายวิรัตน์ สากร) |  |  |  |

หัวข้อการประชุม

- วางแผนการทำงานใน Cycle 2

- ปรับปรุงเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก

ข้อสรุปการประชุม

สมาชิกทีม 4 นัดประชุมเพื่อวางแผนการทำงานใน Cycle 2 โดยได้ทำการระบุงานที่เหลือของโครงการ 
ความต้องการใหม่จาก Po และงานที่ต้องปรับแก้ โดยแบ่งงานทั้งหมดออกเป็น Sprint มีรายละเอียดของงาน ดังนี้

Cycle 2 Sprint 1 มีงานที่ต้องทำทั้งสิ้น 21 งาน ประกอบไปด้วย

- โค้ดการกรองวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดในการค้นหา (Filter) รายการบริการ และรายชื่อลูกค้า

- โค้ดฟังก์ชันเพิ่มขนาดตู้ ประเภทตู้ สถานะตู้ และประเภทรถ

- โค้ดฟังก์ชันแก้ไขขนาดตู้ ประเภทตู้ สถานะตู้ และประเภทรถ

- โค้ดฟังก์ชันดูรายการทั้งหมดของขนาดตู้ ประเภทตู้ สถานะตู้ และประเภทรถ

- โค้ดตารางดูรายการบริการ รายการตู้คอนเทนเนอร์ รายชื่อลูกค้า รายชื่อเอเย่นต์ รายชื่อพนักงาน
ขับรถ และรถให้แสดงผลเริ่มต้นจากข้อมูลที่ถูกเพิ่มล่าสุดก่อน

- โค้ดตัวเลือกหลายรายการ ชนิดเลือกได้รายการเดียว (Dropdown) สำหรับเลือกลูกค้า และโค้ดตัวเลือกหลายรายการ ชนิดเลือกได้รายการเดียว (Dropdown) สำหรับเลือกเอเย่นต์ในหน้าจอเพิ่มบริการ

- โค้ดตัวเลือกหลายรายการ ชนิดเลือกได้รายการเดียว (Dropdown) สำหรับเลือกลูกค้า และโค้ดตัวเลือกหลายรายการ ชนิดเลือกได้รายการเดียว (Dropdown) สำหรับเลือกเอเย่นต์ในหน้าจอแก้ไขข้อมูลบริการ

- โค้ดการเรียกข้อมูลลูกค้า และข้อมูลเอเย่นต์ในหน้าจอเพิ่มบริการโดยใช้ Ajax

- โค้ดการเรียกข้อมูลลูกค้า และข้อมูลเอเย่นต์ในหน้าจอแก้ไขข้อมูลบริการโดยใช้ Ajax

- โค้ดตัวเลือกหลายรายการ ชนิดเลือกได้รายการเดียว (Dropdown) สำหรับเลือกเอเย่นต์ในหน้าจอเพิ่มตู้คอนเทนเนอร์

- โค้ดตัวเลือกหลายรายการ ชนิดเลือกได้รายการเดียว (Dropdown) สำหรับเลือกเอเย่นต์ในหน้าจอแก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์

- โค้ด Checkbox เพื่อเปลี่ยนรถนำเข้าตู้ และรถนำตู้ออกของพนักงานขับรถในหน้าจอเพิ่มบริการ และหน้าจอแก้ไขข้อมูลบริการ

- วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 10 วาระการประชุมวางแผนการทำงาน Cycle 2

- Burndown และ Velocity Chart Sprint 2-1

- Test Scenario, Test Case และ Test Script แบบ Black-box Testing มอดูลพนักงานขับรถ

- เอกสารแผนทีม Sprint 2-1 ถึง 2-3

- เอกสารแผนรายบุคคล (แผนเดี่ยว) Sprint 2-1 ถึง Sprint 2-3

- เอกสาร Task & Schedule Plan Sprint 2-1 ถึง Sprint 2-3

- เอกสาร Gantt Chart Sprint 2-1 ถึง Sprint 2-3

- เอกสาร CSR Sprint 2-1

- เอกสารการนำโค้ดกลับมาใช้ใหม่ (Reuse Code Document)

Cycle 2 Sprint 2 มีงานที่ต้องทำทั้งสิ้น 16 งาน ประกอบไปด้วย

- โค้ดฟังก์ชันเพิ่มค่าบริการ

- โค้ดฟังก์ชันพิมพ์ใบค่าบริการ (โค้ดก็ต่อเมื่อทีมได้รับตัวอย่างเอกสารค่าบริการ หรือใบแจ้งหนี้ จาก PO)

- โค้ดฟังก์ชันการดาวน์โหลดรายงานการบริการ และรายงานลูกค้าในไฟล์เอกสาร Excel

- ออกแบบ Prototype ฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้

- Use Case Diagram ยูสเคสดูประวัติการเปลี่ยนตู้

- Activity Diagram ฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ *

- Use Case Description ยูสเคสดูประวัติการเปลี่ยนตู้ *

- Class Diagram ส่วน Controller และ Model สำหรับฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ *

- โค้ดฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ *

- เอกสารการนำโค้ดกลับมาใช้ใหม่ (Reuse Code Document)

- เอกสารกำกับการทำงานของซอฟต์แวร์ (SRS) บทที่ 3 ฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ *

- เอกสารกำกับการทำงานของซอฟต์แวร์ (SRS) บทที่ 4 ฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ *

- เอกสาร CCR ครั้งที่ 15 เรื่องการเพิ่มฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้

- เอกสาร CSR Sprint 2-2

- Test Scenario, Test Case และ Test Script แบบ Black-box Testing มอดูลรถ

- Burndown และ Velocity Chart Sprint 2-2

หมายเหตุ

* หมายถึง งานจะเริ่มทำก็ต่อเมื่อ การออกแบบ Prototype ฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ และ Use Case Diagram ฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ได้รับการยืนยันจาก PO

Cycle 2 Sprint 3 มีงานที่ต้องทำทั้งสิ้น 9 งาน ประกอบไปด้วย

- โค้ดฟังก์ชันพิมพ์ใบค่าบริการ (โค้ดก็ต่อเมื่อทีมได้รับตัวอย่างเอกสารค่าบริการ หรือใบแจ้งหนี้ จาก PO)

- แก้ไขระบบในฟังก์ชันที่ไม่ผ่านการทดสอบ Integration Testing ใน Cycle 1 มอดูลตู้
คอนเทนเนอร์ ลูกค้า และเอเย่นต์

- Test Script แบบ White-box ฟังก์ชันเพิ่มสถานะตู้ ขนาดตู้ ประเภทตู้ ประเภทรถ

- Test Script แบบ White-box ฟังก์ชันแก้ไขสถานะตู้ ขนาดตู้ ประเภทตู้ ประเภทรถ

- Test Scenario, Test Case และ Test Script แบบ Black-box Testing มอดูลขนาดตู้

- Test Scenario, Test Case และ Test Script แบบ Black-box Testing มอดูลประเภทตู้

- Test Scenario, Test Case และ Test Script แบบ Black-box Testing มอดูลสถานะตู้

- Test Scenario, Test Case และ Test Script แบบ Black-box Testing มอดูลประเภทรถ

- โค้ดแผนภูมิเส้นแสดงรายงานจำนวนตู้เข้า (Import) ตู้ออก (Export) และตู้ดรอป (Drop) 
ในหน้าจอแดชบอร์ด (คาดว่าไม่เสร็จใน Sprint นี้)

สมาชิกทีม 4 นัดประชุมเพื่อปรับปรุงเป้าหมายทีม เป้าหมายบทบาท เป้าหมายสมาชิกตามคำแนะนำจากผู้ประเมินใน Cycle ที่ 1 โดยมีการปรับปรุงในส่วนของเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละเป้าหมายให้มีความยากมากยิ่งขึ้น และได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การวัดความสำเร็จของเป้าหมายบทบาท ฝ่ายวางแผน

ความคิดเห็น..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

|  | ลงชื่อ ....……………………….………........ |
| --- | --- |
|  | (นายวิรัตน์ สากร) |
|  | หัวหน้าทีม |