25 พฤศจิกายน 2564

**เรื่อง** ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทีม 4 ครั้งที่ 17/2564

**เรียน** สมาชิกทีม 4

**สิ่งที่แนบมา** 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ฉบับ

2. รายงานการประชุมทีม 4 ครั้งที่ 16/2564 จำนวน 1 ฉบับ

เนื่องด้วย นายวิรัตน์ สากร ได้กำหนดให้มีการประชุมของสมาชิกทีม 4 ครั้งที่ 17/2564   
ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00 – 22.30 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Discord  
เพื่อพิจารณาถึงประเด็นสำคัญตามระเบียบวาระการประชุม

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ขอแสดงความนับถือ | ขอแสดงความนับถือ |
|  | ....……………………….………........ | ....……………………….………........ |
|  | (นายวิรัตน์ สากร)  ผู้เชิญประชุม | (นายวิรัตน์ สากร)  หัวหน้าทีม |

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทีม 4 ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบ

**วาระการประชุมทีม 4  
ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์ Container Drop Management System : CDMS   
ครั้งที่ 17/2564**

**วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00 – 22.30 น.   
แอปพลิเคชัน Discord**

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

1. เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 16/2564

1. เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

1. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 กำหนดวันเวลาในการทำงาน

4.2 อภิปรายปัญหาของกระบวนการทำงานในวงรอบที่ 2

4.3 ระบุงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

1. เรื่องอื่น ๆ

5.1 นัดหมายประชุมทีมครั้งที่ 18/2564

**รายงานการประชุมทีม 4  
ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์ Container Drop Management System : CDMS   
ครั้งที่ 16/2564**

**วันพฤหัสบดีที่ 4** **พฤศจิกายน** **พ.ศ. 2564 เวลา 19.00 – 22.00 น.   
แอปพลิเคชัน Discord**

**รายนามผู้มาประชุม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | นายวิรัตน์ | สากร | Team Leader |
| 2. | นายธนาธิป | บุญเนตร | Support Manager |
| 3. | นายกิตติพศ | รุ่งเรือง | Supporter |
| 4. | นางสาววรรัตน์ | กะเสริม | Quality Assurance Manager |
| 5. | นายณัฐนันท์ | อมรเลิศวิทย์ | Quality Assurance |
| 6. | นายณัฐดนัย | อินทสร | Development Manager |
| 7. | นางสาววริศรา | ฤทธิศร | Developer |
| 8. | นางสาวทัศวรรณ | แววหงษ์ | Developer |
| 9. | นายเบญจพล | กสิกิจวสุนธรา | Developer |
| 10. | นางสาวปรีชญา | ชูศรีทอง | Plan Manager |
| 11. | นายกล้ายุทธ | ครองแก้ว | Planner |

**รายนามผู้ไม่มาประชุม**

-ไม่มี-

**เริ่มประชุม เวลา 19.00 น.**

เมื่อถึงกำหนดเวลาในการประชุม และสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานการประชุม  
กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

# วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

# วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 15/2564

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 15/2564 ที่จัดประชุมขึ้นในวันจันทร์  
ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และนายวิรัตน์ สากร เป็นผู้เขียนรายงานการประชุม

เสนอโดยนายวิรัตน์ สากร

ประเด็นที่เสนอ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรอง

# วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

# วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ปรับแผน Sprint 8

สมาชิกทีม 4 ได้นัดประชุมเพื่อวางแผนการทำงานใน Sprint 8 เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์ (Container Drop Management System) เอกสารการออกแบบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ทางทีม 4 ได้จัดทำในวงรอบที่ 2 เพื่อใช้  
ในการส่งเอกสารเพื่อประเมินผลการดำเนินงานในวงรอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เสนอโดยนายวิรัตน์ สากร

ประเด็นที่เสนอ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.2 **การแลกเปลี่ยนตำแหน่งภายในทีม**

สมาชิกทีม 4 ได้นัดประชุมเพื่อพูดคุยในเรื่องการแลกเปลี่ยนตำแหน่งภายในทีม 4   
โดยนายกิตติพศ รุ่งเรือง ตำแหน่ง Support ได้เป็นผู้เสนอขอเปลี่ยนตำแหน่งจาก Support ไปเป็น Developer และนางสาววริศรา ฤทธิศร ตำแหน่ง Developer ได้เสนอขอเปลี่ยนตำแหน่งจาก Developer ไปเป็น Support แทนที่นายกิตติพศ รุ่งเรือง

เสนอโดยนายกิตติพศ รุ่งเรือง

ประเด็นที่เสนอ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

# วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

**ปิดประชุม เวลา 22.00 น.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลงชื่อ........................................ | ลงชื่อ........................................ | ลงชื่อ........................................ |
| (นายวิรัตน์ สากร) | (นายกิตติพศ รุ่งเรือง) | (นายวิรัตน์ สากร) |
| ผู้บันทึกรายงานการประชุม | ผู้ตรวจรายงานการประชุม | ประธานการประชุม |

|  |  |
| --- | --- |
| **เอกสารเช็คชื่อการเข้าร่วมประชุม** | |
| **ชื่อโครงการ**  **[Project Name]** | ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์  **(**Container Drop Management System : CDMS**)** |

**วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00 – 22.00 น. ครั้งที่ 16/2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสนิสิต** | **ชื่อ - นามสกุล** | **ตำแหน่ง** | **ลงชื่อ** | **เวลาเข้า** | **เวลาออก** | **หมายเหตุ** | |
| 62160109 | นายวิรัตน์ สากร | Team Leader |  | 18:55 | 22:15 |  | |
| 62160012 | นายธนาธิป บุญเนตร | Support Manager |  | 18:55 | 22:15 |  | |
| 62160323 | นายกิตติพศ รุ่งเรือง | Supporter |  | 19:59 | 22:15 | เข้าสาย | |
| 62160107 | นางสาววรรัตน์ กะเสริม | Quality Assurance Manager |  | 18:55 | 22:15 |  | |
| 62160009 | นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ | Quality Assurance |  | 18:58 | 22:15 |  | |
| 62160150 | นายณัฐดนัย อินทสร | Development Manager | Text  Description automatically generated | 18:55 | 22:15 |  | |
| 62160108 | นางสาววริศรา ฤทธิศร | Developer |  | 18:55 | 22:15 |  | |
| 62160153 | นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | Developer |  | 19:04 | 22:15 |  | |
| 62160096 | นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | Developer |  | 18:55 | 22:15 |  | |
| 62160157 | นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | Plan Manager |  | 18:55 | 22:15 |  | |
| 62160322 | นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | Planner |  | 18:55 | 22:15 |  | |
|  | | | ลงชื่อ ………………………………………...  (นายวิรัตน์ สากร) | | | |

**หัวข้อการประชุม**

1. ปรับแผน Sprint 8
2. การแลกเปลี่ยนตำแหน่งภายในทีม

**ข้อสรุปการประชุม**

สมาชิกทีม 4 นัดประชุมเพื่อปรับแผนการทำงานใน Cycle 2 Sprint 8 เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์ (Container Drop Management System : CDMS) เอกสารการออกแบบ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด   
เพื่อใช้ในการส่งเอกสารวงรอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยงานที่สมาชิกแต่ละคนเป็นผู้รับผิดชอบ ได้ถูกเขียนไว้ในเอกสาร Task & Schedule Cycle 2 Sprint 8 โดยมีงานที่ต้องตรวจสอบ แก้ไข และได้กำหนดผู้รับผิดชอบ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 งานและผู้รับผิดชอบใน Cycle 2 Sprint 8

| **งานที่ได้รับมอบหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- |
| **แบบฟอร์ม** | |
| แบบฟอร์ม LOGD, LOFTEST และ LOGT | ทัศวรรณ (DEV) |
| แบบฟอร์ม CCR, CSR และ ITL | ธนาธิป (SM) กิตติพศ (DEV) |
| แบบฟอร์ม SUMDI และ SUMDR | วรรัตน์ (QM) |
| แบบฟอร์ม SUMQ | วรรัตน์ (QM) ณัฐนันท์ (QA) |
| แบบฟอร์ม SUMS | วิรัตน์ (TL) กิตติพศ (DEV) |
| แบบฟอร์ม SUMP | ปรีชญา (PM) กล้ายุทธ (PL) |
| **แผนการดำเนินงาน** | |
| แผน Task & Schedule Cycle 2 | ปรีชญา (PM) กล้ายุทธ (PL) |
| แผนทีม | ปรีชญา (PM) กล้ายุทธ (PL) |
| แผนเดี่ยว | ปรีชญา (PM) กล้ายุทธ (PL) |
| Burndown & Velocity Chart | ปรีชญา (PM) กล้ายุทธ (PL) |
| Gantt Chart | ปรีชญา (PM) |
| **การทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพ** |  |
| Test Plan | วรรัตน์ (QM) |
| Test Specification | ณัฐนันท์ (QA) เบญจพล (DEV) |
| Test Result | วรรัตน์ (QM) |
| Inspection ทีม 2 | กิตติพศ (DEV) ทัศวรรณ (DEV) |

ตารางที่ 1 งานและผู้รับผิดชอบใน Cycle 2 Sprint 8 (ต่อ)

|  |  |
| --- | --- |
| **งานที่ได้รับมอบหมาย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **เอกสารการออกแบบ** | |
| Prototype | ณัฐดนัย (DM) |
| แผนภาพ | ณัฐดนัย (DM) กล้ายุทธ (PL) เบญจพล (DEV) |
| มาตรฐานการพัฒนาระบบและการออกแบบ | ณัฐดนัย (DM) |
| **เอกสารความต้องการ** | |
| เอกสารกำกับการทำงานของซอฟต์แวร์ (SRSD) | ธนาธิป (SM) วริศรา (DEV) |
| **อื่น ๆ** |  |
| Correcting Sheet | วิรัตน์ (TL) |
| เอกสารเป้าหมาย | วริศรา (SP) |
| Version Control | ธนาธิป (SM) กิตติพศ (DEV) ทัศวรรณ (DEV)  วิรัตน์ (TL) |
| Reuse Document | ธนาธิป (SM) กิตติพศ (DEV) |
| วาระการประชุม PO ครั้งที่ 13 | วิรัตน์ (TL) |
| ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบ | ปรีชญา (PM) วิรัตน์ (TL) |

**ความคิดเห็น**..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
|  | ลงชื่อ ....……………………….………........ |
|  | (นายวิรัตน์ สากร) |
|  | หัวหน้าทีม |