9 ธันวาคม 2564

**เรื่อง** ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทีม 4 ครั้งที่ 20/2564

**เรียน** สมาชิกทีม 4

**สิ่งที่แนบมา** 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ฉบับ

2. รายงานการประชุมทีม 4 ครั้งที่ 19/2564 จำนวน 1 ฉบับ

เนื่องด้วย นายวิรัตน์ สากร ได้กำหนดให้มีการประชุมของสมาชิกทีม 4 ครั้งที่ 20/2564   
ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.30 – 23.00 น. ผ่านทางแอปพลิเคชัน Discord   
เพื่อพิจารณาถึงประเด็นสำคัญตามระเบียบวาระการประชุม

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ขอแสดงความนับถือ | ขอแสดงความนับถือ |
|  | ....……………………….………........ | ....……………………….………........ |
|  | (นายวิรัตน์ สากร)  ผู้เชิญประชุม | (นายวิรัตน์ สากร)  หัวหน้าทีม |

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทีม 4 ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบ

**วาระการประชุมทีม 4  
ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์ Container Drop Management System : CDMS   
ครั้งที่ 20/2564**

**วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.30 – 23.00 น.   
แอปพลิเคชัน Discord**

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

1. เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 19/2564

1. เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

1. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 วางแผนการทำงาน Cycle 3 Sprint 3

1. เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

**รายงานการประชุมทีม 4  
ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์ Container Drop Management System : CDMS   
ครั้งที่ 19/2564**

**วันจันทร์ที่ 6** **ธันวาคม** **พ.ศ. 2564 เวลา 20.30 – 23.00 น.   
แอปพลิเคชัน Discord**

**รายนามผู้มาประชุม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | นายวิรัตน์ | สากร | Team Leader |
| 2. | นายธนาธิป | บุญเนตร | Support Manager |
| 3. | นางสาววริศรา | ฤทธิศร | Supporter |
| 4. | นางสาววรรัตน์ | กะเสริม | Quality Assurance Manager |
| 5. | นายณัฐนันท์ | อมรเลิศวิทย์ | Quality Assurance |
| 6. | นายณัฐดนัย | อินทสร | Development Manager |
| 7. | นายกิตติพศ | รุ่งเรือง | Developer |
| 8. | นางสาวทัศวรรณ | แววหงษ์ | Developer |
| 9. | นายเบญจพล | กสิกิจวสุนธรา | Developer |
| 10. | นางสาวปรีชญา | ชูศรีทอง | Plan Manager |
| 11. | นายกล้ายุทธ | ครองแก้ว | Planner |

**รายนามผู้ไม่มาประชุม**

-ไม่มี-

**เริ่มประชุม เวลา 19.00 น.**

เมื่อถึงกำหนดเวลาในการประชุม และสมาชิกมาประชุมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน  
สมาชิกแล้ว ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ   
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

# วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

# วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 18/2564

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 18/2564 ที่จัดประชุมขึ้น  
ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และนายวิรัตน์ สากร เป็นผู้เขียนรายงานการประชุม

เสนอโดยนายวิรัตน์ สากร

ประเด็นที่เสนอ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรอง

# วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

# วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 วางแผนการทำงาน Cycle 3 Sprint 2

สมาชิกทีม 4 ได้นัดประชุมเพื่อวางแผนกาพัฒนาระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์  
ใน Cycle ที่ 3 Sprint ที่ 2 โดยใน Sprint นี้มีงานหลัก คือ โค้ดหน้าจอแดชบอร์ด (Dashboard) ฟังก์ชันเข้าสู่ระบบ (Login) ฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ ฟังก์ชันคิดค่าบริการ และฟังก์ชันแก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล และค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ในมอดูลกำหนดข้อมูลพื้นฐาน (Set Up)

เสนอโดยนายวิรัตน์ สากร

ประเด็นที่เสนอ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

# วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

**ปิดประชุม เวลา 21.40 น.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลงชื่อ........................................ | ลงชื่อ........................................ | ลงชื่อ........................................ |
| (นายวิรัตน์ สากร) | (นางสาววรรัตน์ กะเสริม) | (นายวิรัตน์ สากร) |
| ผู้บันทึกรายงานการประชุม | ผู้ตรวจรายงานการประชุม | ประธานการประชุม |

|  |  |
| --- | --- |
| **เอกสารเช็คชื่อการเข้าร่วมประชุม** | |
| **ชื่อโครงการ**  **[Project Name]** | ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์  **(**Container Drop Management System : CDMS**)** |

**วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.30 – 23.00 น. ครั้งที่ 19/2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสนิสิต** | **ชื่อ - นามสกุล** | **ตำแหน่ง** | **ลงชื่อ** | **เวลาเข้า** | **เวลาออก** | **หมายเหตุ** | |
| 62160109 | นายวิรัตน์ สากร | Team Leader |  | 18:46 | 21:40 |  | |
| 62160012 | นายธนาธิป บุญเนตร | Support Manager |  | 18:59 | 21:40 |  | |
| 62160108 | นางสาววริศรา ฤทธิศร | Supporter |  | 18:57 | 21:40 |  | |
| 62160107 | นางสาววรรัตน์ กะเสริม | Quality Assurance Manager |  | 19:15 | 21:40 |  | |
| 62160009 | นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ | Quality Assurance |  | 18:59 | 21:40 |  | |
| 62160150 | นายณัฐดนัย อินทสร | Development Manager | Text  Description automatically generated | 18:57 | 21:40 |  | |
| 62160323 | นายกิตติพศ รุ่งเรือง | Developer |  | 19:03 | 21:40 |  | |
| 62160153 | นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | Developer |  | 19:15 | 21:40 |  | |
| 62160096 | นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | Developer |  | 18:59 | 21:40 |  | |
| 62160157 | นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | Plan Manager |  | 18:54 | 21:40 |  | |
| 62160322 | นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | Planner |  | 19:00 | 21:40 |  | |
|  | | | ลงชื่อ ………………………………………...  (นายวิรัตน์ สากร) | | | |

**หัวข้อการประชุม**

1. วางแผนการทำงาน Cycle 3 Sprint 2

**ข้อสรุปการประชุม**

สมาชิกทีม 4 นัดประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนการทำงานใน Cycle 3 Sprint 2 โดยสรุปรายการงานที่ทำพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบในเอกสารแผน Task & Schedule Cycle 3 Sprint 2   
ได้ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายการงานและผู้รับผิดชอบใน Cycle 3 Sprint 2

|  |  |
| --- | --- |
| **งาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| แผน Task & Schedule | กล้ายุทธ (PL) |
| Gantt Chart | ปรีชญา (PM) |
| แบบฟอร์ม CSR | ธนาธิป (SM) |
| Test Case มอดูล Set Up | วรรัตน์ (QM) ณัฐนันท์ (QA) |
| แบบฟอร์ม ITL | วริศรา (SP) |
| แบบฟอร์ม CCR | วริศรา (SP) |
| แบบฟอร์ม SUMS | ธนาธิป (SM) |
| Test Plan ส่วนอัปเดตปฏิทินการทดสอบ | วรรัตน์ (QM) |
| แผนทีม | ปรีชญา (PM) กล้ายุทธ (PL) |
| User Manual มอดูล Set Up | ปรีชญา (PM) กล้ายุทธ (PL)  ณัฐดนัย (DM) |
| Reuse Document | ธนาธิป (SM) วริศรา (SP) |
| Control Version | วริศรา (SP) |
| Burndown & Velocity Chart | ปรีชญา (PM) |
| โค้ดฟังก์ชัน Login | กิตติพศ (DEV) |
| โค้ดฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ | วิรัตน์ (TL) เบญจพล (DEV) |
| โค้ดฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลบริการ ส่วนการเปลี่ยนตู้ | วิรัตน์ (TL) เบญจพล (DEV) |
| โค้ดหน้าจอ Dashboard (Front-end) | ณัฐดนัย (DM) |
| โค้ดฟังก์ชันแก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล และค้นหาข้อมูล ของมอดูล Set Up | ทัศวรรณ (DEV) |
| โค้ดฟังก์ชันคิดค่าบริการ | กิตติพศ (DEV) |
| โค้ดหน้าจอ Dashboard (Back-end) | วิรัตน์ (TL) |

ตารางที่ 1 รายการงานและผู้รับผิดชอบใน Cycle 3 Sprint 2 (ต่อ)

|  |  |
| --- | --- |
| **งาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 20 | วิรัตน์ (TL) |
| วาระการประชุม PO ครั้งที่ 16 | วิรัตน์ (TL) |
| ตรวจ แผน Task & Schedule | ปรีชญา (PM) |
| ตรวจ Gantt Chart | กล้ายุทธ (PL) |
| ตรวจ แบบฟอร์ม CSR | ณัฐนันท์ (QA) |
| ตรวจ แบบฟอร์ม ITL | วรรัตน์ (QM) |
| ตรวจ แบบฟอร์ม CCR | ณัฐนันท์ (QA) |
| ตรวจ แบบฟอร์ม SUMS | ณัฐนันท์ (QA) |
| ตรวจ Test Plan ส่วนอัปเดตปฏิทินการทดสอบ | ณัฐนันท์ (QA) |
| ตรวจ แผนทีม | ณัฐนันท์ (QA) |
| ตรวจ User Manual มอดูล Set Up | วรรัตน์ (QM) วริศรา (SP) |
| ตรวจ Reuse Document | กิตติพศ (DEV) |
| ตรวจ Burndown & Velocity Chart | กล้ายุทธ (PL) |
| Review โค้ดฟังก์ชัน Login | เบญจพล (DEV) |
| Review โค้ดฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ | ณัฐดนัย (DM) |
| Review โค้ดฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลบริการ ส่วนการเปลี่ยนตู้ | กล้ายุทธ (PL) |
| Review โค้ดหน้าจอ Dashboard (Front-end) | วิรัตน์ (TL) |
| Review โค้ดฟังก์ชันแก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล และค้นหาข้อมูลของมอดูล Set Up | กิตติพศ (DEV) |
| Review โค้ดฟังก์ชันคิดค่าบริการ | ทัศวรรณ (DEV) |
| ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 20 | วรรัตน์ (QM) |
| ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 16 | วรรัตน์ (QM) |

**ความคิดเห็น**................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
|  | ลงชื่อ ....……………………….………........ |
|  | (นายวิรัตน์ สากร) |
|  | หัวหน้าทีม |