23 ธันวาคม 2564

**เรื่อง** ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทีม 4 ครั้งที่ 22/2564

**เรียน** สมาชิกทีม 4

**สิ่งที่แนบมา** 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ฉบับ

2. รายงานการประชุมทีม 4 ครั้งที่ 21/2564 จำนวน 1 ฉบับ

เนื่องด้วย นายวิรัตน์ สากร ได้กำหนดให้มีการประชุมของสมาชิกทีม 4 ครั้งที่ 22/2564   
ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.30 – 23.00 น. ผ่านทางแอปพลิเคชัน Discord   
เพื่อพิจารณาถึงประเด็นสำคัญตามระเบียบวาระการประชุม

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ขอแสดงความนับถือ | ขอแสดงความนับถือ |
|  | ....……………………….………........ | ....……………………….………........ |
|  | (นายวิรัตน์ สากร)  ผู้เชิญประชุม | (นายวิรัตน์ สากร)  หัวหน้าทีม |

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทีม 4 ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบ

**วาระการประชุมทีม 4  
ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์ Container Drop Management System : CDMS   
ครั้งที่ 22/2564**

**วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.30 – 23.00 น.   
แอปพลิเคชัน Discord**

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

1. เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 21/2564

1. เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

1. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 วางแผนการทำงาน Cycle 3 Sprint 5 และ 6

1. เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

**รายงานการประชุมทีม 4  
ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์ Container Drop Management System : CDMS   
ครั้งที่ 21/2564**

**วันจันทร์ที่ 20** **ธันวาคม** **พ.ศ. 2564 เวลา 20.40 – 23.00 น.   
แอปพลิเคชัน Discord**

**รายนามผู้มาประชุม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | นายวิรัตน์ | สากร | Team Leader |
| 2. | นายธนาธิป | บุญเนตร | Support Manager |
| 3. | นางสาววริศรา | ฤทธิศร | Supporter |
| 4. | นางสาววรรัตน์ | กะเสริม | Quality Assurance Manager |
| 5. | นายณัฐนันท์ | อมรเลิศวิทย์ | Quality Assurance |
| 6. | นายณัฐดนัย | อินทสร | Development Manager |
| 7. | นายกิตติพศ | รุ่งเรือง | Developer |
| 8. | นางสาวทัศวรรณ | แววหงษ์ | Developer |
| 9. | นายเบญจพล | กสิกิจวสุนธรา | Developer |
| 10. | นางสาวปรีชญา | ชูศรีทอง | Plan Manager |
| 11. | นายกล้ายุทธ | ครองแก้ว | Planner |

**รายนามผู้ไม่มาประชุม**

-ไม่มี-

**เริ่มประชุม เวลา 20.40 น.**

เมื่อถึงกำหนดเวลาในการประชุม และสมาชิกมาประชุมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน  
สมาชิกแล้ว ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ   
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

# วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

# วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 20/2564

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 20/2564 ที่จัดประชุมขึ้น  
ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และนายวิรัตน์ สากร เป็นผู้เขียนรายงานการประชุม

เสนอโดยนายวิรัตน์ สากร

ประเด็นที่เสนอ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรอง

# วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

# วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 วางแผนการทำงาน Cycle 3 Sprint 4

สมาชิกทีม 4 ได้นัดประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์  
ใน Cycle ที่ 3 Sprint ที่ 4 โดยใน Sprint นี้ มีงานหลัก คือ โค้ด Full history log โค้ดการค้างข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลผิด ส่วนของหน้าจอเพิ่มและแก้ไขข้อมูลบริการ โค้ดคิดค่าบริการ เพิ่มวันกำหนด  
ชำระเงิน โค้ด Back-end ค่าใช้จ่าย และปรับ UI Modal ค่าใช้จ่าย โค้ดการค้างข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลผิด ส่วนของหน้าจอเพิ่มและแก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์

เสนอโดยนายวิรัตน์ สากร

ประเด็นที่เสนอ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

# วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

**ปิดประชุม เวลา 21.40 น.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลงชื่อ........................................ | ลงชื่อ........................................ | ลงชื่อ........................................ |
| (นายวิรัตน์ สากร) | (นางสาววรรัตน์ กะเสริม) | (นายวิรัตน์ สากร) |
| ผู้บันทึกรายงานการประชุม | ผู้ตรวจรายงานการประชุม | ประธานการประชุม |

|  |  |
| --- | --- |
| **เอกสารเช็คชื่อการเข้าร่วมประชุม** | |
| **ชื่อโครงการ**  **[Project Name]** | ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์  **(**Container Drop Management System : CDMS**)** |

**วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.40 – 23.00 น. ครั้งที่ 21/2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสนิสิต** | **ชื่อ - นามสกุล** | **ตำแหน่ง** | **ลงชื่อ** | **เวลาเข้า** | **เวลาออก** | **หมายเหตุ** | |
| 62160109 | นายวิรัตน์ สากร | Team Leader |  | 20:25 | 21:45 |  | |
| 62160012 | นายธนาธิป บุญเนตร | Support Manager |  | 20:37 | 21:45 |  | |
| 62160108 | นางสาววริศรา ฤทธิศร | Supporter |  | 20:35 | 21:45 |  | |
| 62160107 | นางสาววรรัตน์ กะเสริม | Quality Assurance Manager |  | 20:35 | 21:45 |  | |
| 62160009 | นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ | Quality Assurance |  | 20:40 | 21:45 |  | |
| 62160150 | นายณัฐดนัย อินทสร | Development Manager | Text  Description automatically generated | 20:32 | 21:45 |  | |
| 62160323 | นายกิตติพศ รุ่งเรือง | Developer |  | 20:25 | 21:45 |  | |
| 62160153 | นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | Developer |  | 20:25 | 21:45 |  | |
| 62160096 | นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | Developer |  | 20:36 | 21:45 |  | |
| 62160157 | นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | Plan Manager |  | 20:25 | 21:45 |  | |
| 62160322 | นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | Planner |  | 20:40 | 21:45 |  | |
|  | | | ลงชื่อ ………………………………………...  (นายวิรัตน์ สากร) | | | |

**หัวข้อการประชุม**

1. วางแผนการทำงาน Cycle 3 Sprint 4

**ข้อสรุปการประชุม**

สมาชิกทีม 4 นัดประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนการทำงานใน Cycle 3 Sprint 4 โดยสรุปรายการงานที่ทำพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบในเอกสารแผน Task & Schedule Cycle 3 Sprint 4   
ได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายการงานและผู้รับผิดชอบใน Cycle 3 Sprint 4

|  |  |
| --- | --- |
| **งาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 22 | ทัศวรรณ (DEV) |
| วาระการประชุม PO ครั้งที่ 18 | วิรัตน์ (TL) |
| Task & Schedule Plan | กล้ายุทธ (PL) |
| Gantt Chart | ปรีชญา (PM) |
| แบบฟอร์ม CSR | ธนาธิป (SM) |
| แบบฟอร์ม CCR | วริศรา (SP) |
| แบบฟอร์ม ITL | วริศรา (SP) |
| User Manual คิดค่าบริการ | ทัศวรรณ (DEV) |
| User Manual ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ | ทัศวรรณ (DEV) |
| Test Case คิดค่าบริการ ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด เข้าสู่ระบบ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ | วรรัตน์ (QM) ณัฐนันท์ (QA) |
| อัปเดต ER และ Data Dictionary | วิรัตน์ (TL) |
| Reuse Code | ธนาธิป (SM) วริศรา (SP) |
| Test Plan | วรรัตน์ (QM) |
| แผนทีม | ปรีชญา (PM) กล้ายุทธ (PL) |
| Control Version | วริศรา (SP) |
| Burndown & Velocity Chart | ปรีชญา (PM) |
| Prototype User และ Logout | ณัฐดนัย (DM) |
| Prototype ค่าบริการ เพิ่มวันที่ชำระเงิน | ณัฐดนัย (DM) |
| โค้ด Full history log | เบญจพล (DEV) |
| โค้ดการค้างข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลผิด (หน้าจอเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลบริการ) | วิรัตน์ (TL) |

ตารางที่ 1 รายการงานและผู้รับผิดชอบใน Cycle 3 Sprint 4 (ต่อ)

|  |  |
| --- | --- |
| **งาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| โค้ดคิดค่าบริการ เพิ่มวันกำหนดชำระเงิน | ณัฐดนัย (DM) |
| โค้ด Back-end ค่าใช้จ่าย และปรับ UI Modal ค่าใช้จ่าย | กิตติพศ (DEV) |
| โค้ดการค้างข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลผิด (หน้าจอเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์) | กิตติพศ (DEV) |
| ตรวจวาระการประชุมทีม ครั้งที่ 22 | กิตติพศ (DEV) |
| ตรวจวาระการประชุม PO ครั้งที่ 18 | กิตติพศ (DEV) |
| ตรวจ Task & Schedule Plan | ปรีชญา (PM) |
| ตรวจ Gantt Chart | กล้ายุทธ (PL) |
| ตรวจแบบฟอร์ม CSR | วริศรา (SP) |
| ตรวจแบบฟอร์ม CCR | ณัฐนันท์ (QA) |
| ตรวจแบบฟอร์ม ITL | วรรัตน์ (QM) |
| ตรวจ User Manual คิดค่าบริการ | วรรัตน์ (QM) |
| ตรวจ User Manual ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ | วริศรา (SP) |
| ตรวจ Test Case คิดค่าบริการ ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด เข้าสู่ระบบ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ | วิรัตน์ (TL) |
| ตรวจอัปเดต ER และ Data Dictionary | ณัฐดนัย (DM) |
| ตรวจ Test Plan | ณัฐนันท์ (QA) |
| ตรวจแผนทีม | ณัฐนันท์ (QA) |
| ตรวจ Control Version | ธนาธิป (SM) |
| ตรวจ Burndown & Velocity Chart | กล้ายุทธ (PL) |
| Review Prototype | สมาชิกทีม 4 |
| Review โค้ดฟังก์ชันพิมพ์ค่าใช้จ่าย (PDF) | ทัศวรรณ (DEV) |
| Review โค้ด การค้างข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลผิด (หน้าจอเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลบริการ/แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์) | เบญจพล (DEV) |
| Review โค้ด Back-end ค่าใช้จ่าย และปรับ UI Modal ค่าใช้จ่าย | เบญจพล (DEV) |
| Review โค้ด Full history log | ปรีชญา (PM) |
| Review โค้ดคิดค่าบริการ เพิ่มวันกำหนดชำระเงิน | กล้ายุทธ (PL) |

**ความคิดเห็น**................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
|  | ลงชื่อ ....……………………….………........ |
|  | (นายวิรัตน์ สากร) |
|  | หัวหน้าทีม |