15 มีนาคม 2565

**เรื่อง** ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทีม 4 ครั้งที่ 31

**เรียน** สมาชิกทีม 4

**สิ่งที่แนบมา** 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ฉบับ

2. รายงานการประชุมทีม 4 ครั้งที่ 30 จำนวน 1 ฉบับ

เนื่องด้วย นายวิรัตน์ สากร ได้กำหนดให้มีการประชุมของสมาชิกทีม 4 ครั้งที่ 31 ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 20.20 – 22.00 น. ผ่านทางแอปพลิเคชัน Discord เพื่อพิจารณาถึงประเด็นสำคัญตามระเบียบวาระการประชุม

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ขอแสดงความนับถือ | ขอแสดงความนับถือ |
|  | ....……………………….………........ | ....……………………….………........ |
|  | (นายวิรัตน์ สากร)  ผู้เชิญประชุม | (นายวิรัตน์ สากร)  หัวหน้าทีม |

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทีม 4 ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบ

**วาระการประชุมทีม 4  
ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์ Container Drop Management System : CDMS   
ครั้งที่ 31**

**วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 20.20 – 22.00 น.   
แอปพลิเคชัน Discord**

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

1. เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 30

1. เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

1. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 วางแผนการทำงาน Cycle 4 Sprint 7

1. เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

**รายงานการประชุมทีม 4  
ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์ Container Drop Management System : CDMS   
ครั้งที่ 29**

**วันจันทร์ที่ 14** **มีนาคม** **พ.ศ. 2565 เวลา 20.20 – 22.00 น.   
แอปพลิเคชัน Discord**

**รายนามผู้มาประชุม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | นายวิรัตน์ | สากร | Team Leader |
| 2. | นายธนาธิป | บุญเนตร | Support Manager |
| 3. | นางสาววริศรา | ฤทธิศร | Supporter |
| 4. | นางสาววรรัตน์ | กะเสริม | Quality Assurance Manager |
| 5. | นายณัฐนันท์ | อมรเลิศวิทย์ | Quality Assurance |
| 6. | นายณัฐดนัย | อินทสร | Development Manager |
| 7. | นายกิตติพศ | รุ่งเรือง | Developer |
| 8. | นางสาวทัศวรรณ | แววหงษ์ | Developer |
| 9. | นายเบญจพล | กสิกิจวสุนธรา | Developer |
| 10. | นางสาวปรีชญา | ชูศรีทอง | Plan Manager |
| 11. | นายกล้ายุทธ | ครองแก้ว | Planner |

**รายนามผู้ไม่มาประชุม**

ไม่มี

**เริ่มประชุม เวลา 19.00 น.**

เมื่อถึงกำหนดเวลาในการประชุม และสมาชิกมาประชุมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน  
สมาชิกแล้ว ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ   
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

# วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

# วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 29

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 28 ที่จัดประชุมขึ้นในวันจันทร์  
ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 และนายวิรัตน์ สากรเป็นผู้เขียนรายงานการประชุม

เสนอโดยนายวิรัตน์ สากร

ประเด็นที่เสนอ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรอง

# วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

# วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 วางแผนการทำงาน Cycle 4 Sprint 7

สมาชิกทีม 4 ได้นัดประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์  
ใน Cycle ที่ 4 Sprint ที่ 7 โดยงานหลักของ Sprint นี้ คือ การโค้ดส่วน Backend ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์ที่พัฒนาผ่าน Flutter และการ Deploy ระบบในครั้งที่ 3

เสนอโดยนายวิรัตน์ สากร

ประเด็นที่เสนอ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

# วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

**ปิดประชุม เวลา 21.20 น.**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลงชื่อ........................................ | ลงชื่อ........................................ | ลงชื่อ........................................ |
| (นายวิรัตน์ สากร) | (นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์) | (นายวิรัตน์ สากร) |
| ผู้บันทึกรายงานการประชุม | ผู้ตรวจรายงานการประชุม | ประธานการประชุม |

|  |  |
| --- | --- |
| **เอกสารเช็คชื่อการเข้าร่วมประชุม** | |
| **ชื่อโครงการ**  **[Project Name]** | ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์  **(**Container Drop Management System : CDMS**)** |

**วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 20.20 – 22.00 น. ครั้งที่ 30**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสนิสิต** | **ชื่อ - นามสกุล** | **ตำแหน่ง** | **ลงชื่อ** | **เวลาเข้า** | **เวลาออก** | **หมายเหตุ** | |
| 62160109 | นายวิรัตน์ สากร | Team Leader |  | 18:50 | 21:20 |  | |
| 62160012 | นายธนาธิป บุญเนตร | Support Manager |  | 18:58 | 21:20 |  | |
| 62160108 | นางสาววริศรา ฤทธิศร | Supporter |  | 18:58 | 21:20 |  | |
| 62160107 | นางสาววรรัตน์ กะเสริม | Quality Assurance Manager |  | 18:58 | 21:20 |  | |
| 62160009 | นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ | Quality Assurance |  | 19:00 | 21:20 |  | |
| 62160150 | นายณัฐดนัย อินทสร | Development Manager | Text  Description automatically generated | 18:58 | 21:20 |  | |
| 62160323 | นายกิตติพศ รุ่งเรือง | Developer |  | 18:59 | 21:20 |  | |
| 62160153 | นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | Developer |  | 18:58 | 21:20 |  | |
| 62160096 | นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | Developer |  | 19:00 | 21:20 |  | |
| 62160157 | นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | Plan Manager |  | 19:10 | 21:20 |  | |
| 62160322 | นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | Planner |  | 19:00 | 21:20 |  | |
|  | | | ลงชื่อ ………………………………………...  (นายวิรัตน์ สากร) | | | |

**หัวข้อการประชุม**

1. วางแผนการทำงาน Cycle 4 Sprint 7

**ข้อสรุปการประชุม**

สมาชิกทีม 4 นัดประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนการทำงานใน Cycle 4 Sprint 7 โดยสรุปรายการงานที่ทำพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบในเอกสารแผน Task & Schedule Cycle 4 Sprint 7   
ได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายการงานและผู้รับผิดชอบใน Cycle 4 Sprint 7

|  |  |
| --- | --- |
| **งาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| แผนทีม | ปรีชญา (PM) กล้ายุทธ (PL) |
| Gantt Chart | ปรีชญา (PM) |
| แผน Task & Schedule | กล้ายุทธ (PL) |
| Burndown & Velocity Chart | ปรีชญา (PM) |
| Test Plan ส่วนอัปเดตปฏิทินการทดสอบ | วรรัตน์ (QM) |
| แบบฟอร์ม CCR | วริศรา (SP) |
| แบบฟอร์ม CSR | ธนาธิป (SM) |
| Control Version | ธนาธิป (SM) วริศรา (SP) |
| แบบฟอร์ม ITL | วริศรา (SP) |
| วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 31 | วิรัตน์ (TL) |
| วาระการประชุม PO ครั้งที่ 25 | วิรัตน์ (TL) |
| Flutter Frontend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | ธนาธิป (SM) วริศรา (SP)  ทัศวรรณ (DEV) |
| Flutter Backend มอดูลบริการ | ณัฐดนัย (DM) วิรัตน์ (TL) |
| Flutter Backend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | ณัฐดนัย (DM) |
| ซ้อมนำเสนอ Enterprise Architecture ครั้งที่ 3 | สมาชิกทีม 4 |
| ซ้อมนำเสนอ Enterprise Architecture ครั้งที่ 4 | สมาชิกทีม 4 |
| ซ้อมนำเสนอ Enterprise Architecture ครั้งที่ 5 | สมาชิกทีม 4 |
| Deploy ระบบครั้งที่ 3 | กิตติพศ (DEV) |
| ตรวจ แผนทีม | ณัฐนันท์ (QA) |
| ตรวจ Gantt Chart | กล้ายุทธ (PL) |
| ตรวจ แผน Task & Schedule | ปรีชญา (PM) |

ตารางที่ 1 รายการงานและผู้รับผิดชอบใน Cycle 4 Sprint 7 (ต่อ)

|  |  |
| --- | --- |
| **งาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ตรวจ Burndown & Velocity Chart | กล้ายุทธ (PL) |
| ตรวจ Test Plan ส่วนอัปเดตปฏิทินการทดสอบ | ปรีชญา (PM) |
| แบบฟอร์ม CCR | ธนาธิป (SM) |
| แบบฟอร์ม CSR | วริศรา (SP) |
| แบบฟอร์ม ITL | วรรัตน์ (QM) |
| ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 31 | ณัฐนันท์ (QA) |
| ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 25 | ณัฐนันท์ (QA) |
| Code Review Flutter Frontend  มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | ปรีชญา (PM) วรรัตน์ (QM) |
| Code Review Flutter Backend  มอดูลบริการ | เบญจพล (DEV) ทัศวรรณ (DEV) |
| Code Review Flutter Backend  มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | เบญจพล (DEV) ทัศวรรณ (DEV) |

**ความคิดเห็น**................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
|  | ลงชื่อ ....……………………….………........ |
|  | (นายวิรัตน์ สากร) |
|  | หัวหน้าทีม |