**สถิติการทำงานระหว่าง Cycle 1 - 4**

ภาพที่ 1-1 แผนภาพแสดงจำนวนงานทั้งหมดในแต่ละวงรอบ

สรุปผลการทำงานทั้ง 3 วงรอบที่ผ่านมา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 วงรอบในแต่ละวงรอบมีจำนวนการทำงาน หรือจำนวนงานที่ไม่เท่ากัน โดย

วงรอบที่ 1 มีจำนวนงานทั้งหมด 468 งาน เนื่องจากมีการวางแผนการทำงานที่ยังไม่ลงตัวจึงต้องปรับเปลี่ยนอยู่เป็นประจำ มีการเริ่มพัฒนาระบบที่มากขึ้นตามความต้องการ และมีเอกสารความต้องการที่ต้องจัดทำอยู่มาก

วงรอบที่ 2 มีจำนวนงานทั้งหมด 285 งาน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนหน้าจอการทำงานของระบบใหม่ทั้งระบบ การพัฒนาระบบเพิ่มเติมตามความต้องการ และปรับแก้ไขเอกสารความต้องการ รวมถึงเริ่มทำการตรวจสอบเอกสาร และระบบ

วงรอบที่ 3 มีจำนวนงานทั้งหมด 335 งาน เนื่องจากมีการพัฒนาระบบที่เสร็จมากขึ้น และมีเอกสารที่ต้องจัดทำเสร็จเพิ่มมากขึ้น จึงมีการตรวจสอบเอกสาร และระบบที่มากขึ้น

วงรอบที่ 4 มีจำนวนงานทั้งหมด 227 งาน เนื่องจากเริ่มการทำงานที่วงรอบย่อยที่ 3 เนื่องจากสอบปลายภาค จึงมีงานที่น้อย ในวงรอบนี้ระบบเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงไม่ค่อยมีการพัฒนาระบบ มีการจัดทำเอกสารที่ต้องตรวจสอบระบบเป็นส่วนใหญ่ และมีการตรวจสอบเอกสารความต้องการมากขึ้น

(จำนวนงาน)

ภาพที่ 1-2 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนงานที่ทำภายในทีม

สรุปจากแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนงานที่ทำภายในทีมได้ ดังนี้

วงรอบที่ 1 มีจำนวนงานทั้งหมด 468 งาน งานที่สำเร็จตรงเวลามีจำนวน 435 งาน

งานที่ทำสำเร็จล่าช้า หรือไม่ตรงตามแผนที่วางไว้มีจำนวน 33 งาน และงานที่ยกเลิกมีจำนวน 0 งาน

วงรอบที่ 2 มีจำนวนงานทั้งหมด 285 งาน งานที่สำเร็จตรงเวลามีจำนวน 249 งาน

งานที่ทำสำเร็จล่าช้า หรือไม่ตรงตามแผนที่วางไว้มีจำนวน 31 งาน และงานที่ยกเลิกมีจำนวน 5 งาน

วงรอบที่ 3 มีจำนวนงานทั้งหมด 335 งาน งานที่สำเร็จตรงเวลามีจำนวน 284 งาน

งานที่ทำสำเร็จล่าช้า หรือไม่ตรงตามแผนที่วางไว้มีจำนวน 36 งาน และงานที่ยกเลิกมีจำนวน 15 งาน

วงรอบที่ 4 มีจำนวนงานทั้งหมด 227 งาน งานที่สำเร็จตรงเวลามีจำนวน 211 งาน

งานที่ทำสำเร็จล่าช้า หรือไม่ตรงตามแผนที่วางไว้มีจำนวน 1 งาน และงานที่ยกเลิกมีจำนวน 15 งาน